## Slide 1
北京航空航天大学
虚拟现实技术与系统全国重点实验室
指导教师：王莉莉、吴健
2024 年 6 月 12日
19届挑战杯专项赛（中核）
第一次会议

## Slide 2: 会议议程
团队自我介绍
材料和题目介绍
组长与分工
组会时间安排
本周任务

## Slide 3: 团队成员自我介绍
1. 学号：SY2306314 姓名：王康玉
2. 学号：ZY2306431 姓名：谭张尧
3. 学号：ZY2306429 姓名：黄嗣淳
4. 学号：ZY2306430 姓名：孙傲歆
5. 学号：21373207 姓名：段宇函
6. 学号：22373400 姓名：梁浩然
7. 学号：22261021 姓名：石城玮
8. 学号：22373234 姓名：籍泽宇
9. 学号：22371101 姓名：童欣

## Slide 4: 会议议程
团队自我介绍
材料和题目介绍
组长与分工
组会时间安排
本周任务

## Slide 5: 材料说明与项目介绍
材料说明
附件7：第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛2024年度“揭榜挂帅”专项赛-学生端操作手册.pdf (系统，报名与后续材料提交等相关)
5. 中国核电工程有限公司——“虚拟环境中核工程设备运动属性转换与交互技术研究”比赛方案.pdf (专项赛题目相关)
挑战杯模型.rar (中核提供的设备原始模型，每种模型都有三种格式：IFC，SLDPRT，STEP)
模型说明.txt （模型仅供参考，勿用于其他项目）

## Slide 6: 材料说明与项目介绍
项目介绍
文档：5. 中国核电工程有限公司——“虚拟环境中核工程设备运动属性转换与交互技术研究”比赛方案.pdf
要求：实现从原始设备模型，到可在虚拟环境下显示、运动、交互以及动态调整模型的完整技术方案。
  数据格式转换（自选一种格式）----------15分
  多种方式操纵设备在虚拟环境下运动----------20分
  修改模型关键参数以动态调整模型----------15分
  提交满足目标要求的关键技术方案、软件架构设计说明书和软件---------10分
评分标准：见文档具体内容（完成度，用户体验，创新性）
作品提交时间：
  8月10 日前，各参赛团队提交作品。
  8月完成初审
  9月，终审与擂台赛（现场展示和答辩）

## Slide 7: 会议议程
团队自我介绍
材料和题目介绍
组长与分工
组会时间安排
本周任务

## Slide 8: 组长与分工
组长：石城玮
从本科学生中选一名同学担任，负责包括各组间的协调、大赛相关报名、以及文档PPT的任务。
分工
第一组2人（格式转换）：黄嗣淳、梁浩然
第二组2人（模型交互运动）：孙傲歆、段宇函
第三组2人（动态调整）：王康玉、童欣
第四组3人（文档材料和美术设计）：谭张尧、石城玮、籍泽宇

## Slide 9: 会议议程
团队自我介绍
材料和题目介绍
组长与分工
组会时间安排
本周任务

## Slide 10: 组会时间安排
启动时间：2024.6.12
提交时间：2024.8.10
组会制：每周进行一次组会，优先线下会议。考虑大家暑假或场地因素，具体可开展线上会议。
每周六 下午 2点

## Slide 11: 会议议程
团队自我介绍
材料和题目介绍
组长与分工
组会时间安排
本周任务

## Slide 12: 本周任务
第一组
  调研三种格式文件，下周汇报文件特点与打开方式、软件，确定我们使用的文件格式
  打开模型，可视化模型，介绍每个模型的运动和使用场景
第二组
  梳理模型交互运动类型和控制方式，列表说明
  调研可用的引擎特点，例如：Unity，UE，Godots，国产引擎等，综合之后确定我们使用的引擎或开发软件平台
第三组
  梳理模型关键参数和动态调整需求，不清楚的及时联系中核方联系人
  给出方案，如何实现该需求
第四组
  配合组长完成本小组竞赛报名流程，确认报名成功（周五前完成）
  每次组会会议记录，在下次会议结束时，草拟出该项目技术方案草稿。